项目周报表

|  |  |
| --- | --- |
| 报告日期 | 2020年5月24日 |
| 一、本周成果 | 通过小组成员的共同努力，本周内小组完成软件评审。对需求说明书中的需求进行了评审。1、对业务进行了评审，评审了系统中的各个功能是否能带来良好的用户体验。2、对技术进行了评审其中包括后台前端和测试，重点考虑了这个需求怎么实现，后台考虑实现逻辑，前端考虑交互逻辑，测试考虑测试用例。 |
| 二、项目实施当前状态 |  |
| 项目进度执行情况 | 已完成项目开发所需要的可行性分析报告及软件需求说明书和需求评审。 |
| 项目质量执行情况 | 能够完成文档所需内容，完成质量较高 |
| 项目范围完成情况 | 就目前项目完成情况来看，项目完成情况较好。 |
| 三、上周问题解决情况 |  |
| 四、项目当前出现或可能出现的问题 |  |
| 具体问题描述 | 遇到的问题是经分析后发现在线直播功能实现难度较大，对硬件要求也非常高。 |
| 解决方案 | 计划在不影响软件主要目标的情况下暂时取消这个功能，留好接口，为以后扩展该功能做准备。 |
| 五、下周计划 | 撰写概要设计说明书。 |