|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 问题描述 | 问题严重程度 | 负责人 | 提出时间 | 计划完成时间 | 实际解决时间 | 处理方法 |
| 1 | 部分功能需求描述不够清晰 | 中等 | 李响 | 2020/5/21 | 2020/5/22 | 2020/5/21 | 使用visio画了用例图，补充进了需求说明文档。 |
| 2 | 配置管理比较粗糙没有很好控制变更 | 严重 | 陈明扬 | 2020/6/17 | 2020/6/20 | 2020/6/22 | 对之前文档进行了梳理，完善配置管理报告。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称  Project Name | | 密级  Confidentiality Level |
| 学厨网 | | 仅供收件方查阅 |
| 项目编号  Project ID | 版本  Version | 文档编号  Document Code |
| V180823 | 1.0 | Project ID\_SD\_004 |